计支宝清单计量支付系统操作演示教程（房建适用）

（长沙计支宝信息科技有限公司出品）

计支宝清单计量支付系统是长沙计支宝信息有限公司推出的包括单项目管理、多项目管理、合同管理、计量支付、变更管理、结算决算报表管理、信息文档管理于一体的全新的项目管理系统。

清单计量支付系统的适用范围：一切以清单进行招标的项目（如：国省干道、市政、小修养护、铁路、地铁、水利、房建、矿山、土地平整等），能够准确快速地完成这些项目的全过程投资管控工作，能够达到工完账清、工完档清的效果。

- 系统业务流程介绍：

一个清单计量支付流程八个步骤（包含变更）：

建项目  建合同  设置参建用户并授权、定岗  计量设置、导入清单、设置规措费  建流程、建周期  做计量  审批计量  导出、打印报表

做变更。

## 业主的工作

配置参数：建项目  建合同  设置参建用户并授权、定岗  导入清单

批复计量

## 施工单位的工作

建周期  做计量（ 报审） 在批复之后打印报表

## 监理单位的工作

审批计量

流程图走向：

- 约定

1、最左边功能模块为A区；

2、中间合同条目为B区；

3、右边为业务区C区，其中上部分工具栏为C1区，下部分计量区为C2区。

- 登录

- 第一步：打开360浏览器（极速模式）或谷歌浏览器

- 第二步：输入网址：http://www.jizhibao.com.cn/

- 第三步：如果为1.0版本系统客户点击项目用户，如果为2.0版本系统客户点击尝鲜计支宝2.0进入

- 第四步：输入用户名：自己的用户名，密码：自己的密码

- 第五步：点击登录

- 操作流程

- 1、（第一步）建项目

进入主页后点击主目录“项目配置”（A区）下拉子目录“项目列表”，在右边工具栏C1区点击“添加”，在弹出的对话框内填写项目信息，红色部分为必填内容，创建项目。

## 2、（第二步）建合同

2-a：点击主目录“项目配置”下拉子目录“合同列表”，在C1区“项目”下拉框中选择刚添加的项目2-b：点击C1区“合同列表”，并在B区选择需要建立的合同类别，如施工合同，点击“添加”按钮，在弹出的对话框中填写合同信息（红色为必填项），点击“保存”创建合同。

- 3、（第三步）添加参建用户并授权

- 3-a：添加施工用户，并授权合同、设置角色：

- 3-a-1：点击主目录“项目配置”下拉子目录“参建单位”，在C1区选择“参建用户”，在“组织”下拉框中选择施工单位，点击“添加”，在弹出的对话框中填写用户信息（红色为必填项，且用户名以字母和数字组合），点击“保存”完成用户添加：

3-a-2：点击“授权项目合同”，在弹出对话框中，勾选需要授权的项目和合同，点击“保存”完成项目和合同授权。

- 3-a-3：点击“设置角色”，在弹出对话框中，勾选所需要设置的角色，点击保存即可。

- 3-b：添加监理用户，并授权合同、设置角色：

- 3-b-1：点击主目录“项目配置”下拉子目录“参建单位”，在C1区选择“参建用户”，在“组织”下拉框中选择监理单位，点击“添加”，在弹出的对话框中填写用户信息（红色为必填项，且用户名以字母和数字组合），点击“保存”完成用户添加：

3-b-2：点击“授权项目合同”，在弹出对话框中，勾选需要授权的项目和合同，点击“保存”完成项目和合同授权。

- 3-b-3：点击“设置角色”，在弹出对话框中，勾选所需要设置的角色，点击保存即可。

- 4、（第四步）计量设置、导入清单、规措费设置、费用条款设置

4-a：计量设置，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”，先选中施工合同，在C1区选择计量类型点击“**计量”，在下拉子目中选择“清单计量”，点击保存即可。

4-b：清单导入，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”，再点击“清单管理”下拉目录“原始清单”，先选中施工合同，在C1区点击“导入清单”，在下拉子目中选择“清单计量”，点击保存即可。

4-c：清单设置，

4-c-1：规措费设置，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”，再点击“清单管理”下拉目录“清单设置，选择规措费设置，点击“设置”，在C1区选择需要设置自动计算的规费清单，在C3区选择该项规费清单的计算基数，最后在C2区录入该项规费的费率，再点击保存公式即可。

- 4-c-2：发票设置，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”，再点击“清单管理”下拉目录“清单设置”，选择发票设置，点击“设置”，在C1区选择需要发票识别验真设置的清单，再点击保存即可。

- 4-c-3：附件验证设置，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”，再点击“清单管理”下拉目录“清单设置”，选择附件验证设置，点击“设置”，在C1区选择需要设置附件验证的工程量清单，在C3区选择该项清单的附件资料目录，最后在C2区点击“从右侧关联”，即将清单与其背后的证据链资料即可。

- 4-c-4：超计量设置，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”，再点击“清单管理”下拉目录“清单设置”，选择超计量设置，点击“设置”，可以根据合同要求，设置清单结算工程量“不超原始量”、“不超核算量”和“允许超量”。

- 4-d：费用条款设置，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”，再点击“清单管理”下拉目录“费用条款”，选择需要设置的费用条款，点击“设置”，可以根据合同要求，设置暂列金额、计日工、预付款、保证金等费用条款。

## 5、（第五步）建流程，建周期

- 5-a：建流程，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”，再点击“流程管理”下拉目录“计量流程”，点击添加或修改需要设置的流程，点击保存即可。

5-b：点击主目录“计量支付”下拉子目录“周期管理”，点击“添加”’添加需计量的周期。

## 6、（第六步）做计量

6-a：点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量支付”,选择周期，并选择需计量的合同清单，点击“添加”输入需计量的数目及相关信息，点击“保存”即可完成一项清单的计量。

- b：依次添加完该周期所有清单的计量后，点击C1区“提交周期”，即可完成该周期的清单计量(一次周期可计量多个清单，保险费，预付款，土地挖方等等，一次周期计量里的清单可以单个通过或者退回，上级通过的清单下级无权修改，上级未通过退回的清单，下级可以修改。一次周期计量的清单不能单个的提交或者退回）。

6-c：提交当前周期后，当前状态显示施工单位经营部长，意思为提交的计量周期由施工单位经营计量员到达施工单位经营部长，需等待施工单位经营部长审批。

## 7、（第七步）审批计量

- 按三级审批流程（1级施工计量，2级监理审核，3级业主审批）进行报审。

- 7-a：施工单位经营部长审批。登陆施工单位经营部长账户，点击主目录“计量支付量”下拉子目录“计量支付”，或者右上角“待办”，选择需审核的清单列表，点击“审核”或者“审核全部”进行审核操作；

7-a-1：如计量无误，可单个选择，或者全选“通过”，并填写审核意见，点击“保存”即可完成施工单位经营部长审核，点击“提交周期”将流程提交监理审核。

7-a-2：若计量有误，可单个选择，或者全选“未通过”，并填写审核意见，点击“保存”即可完成施工单位经营部长审核，点击“退回周期”将流程退回施工单位经营计量员重新计量。

7-a-3：全部清单审核通过，并全部提交周期后，当前状态显示监理单位合约专监，意思为提交的计量周期表到达监理账户，需等待监理审批。

7-b：监理审核。

- 登陆监理账户，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量支付”，或者右上角“待办”，选择需审核的清单列表，点击“审核”或者“审核全部”进行审核操作。

7-b-1：如计量无误，可单个选择，或者全选“通过”，并填写审核意见，点击“保存”即可完成监理单位合约专监审核，点击“提交周期”将流程提交业主审核。

7-b-2：若计量有误，可单个选择，或者全选“未通过”，并填写审核意见，点击“保存”即可完成监理审核，点击“退回周期”将流程退回施工单位经营部长重新计量。

7-b-3：全部清单审核通过，并全部提交周期后，当前状态显示业主单位合约部长，意思为提交的计量周期表到达业主账户，需等待业主审批。

- 7-c：业主审批。

- 登陆业主账户，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量支付”，或者右上角“待办”，选择需审核的清单列表，点击“审核”或者“审核全部”进行审核操作。

7-c-1：如计量无误，可单个选择，或者全选“通过”，并填写审核意见，点击“保存”即可完成建设单位合约部长审核，点击“提交周期”将流程审批结束。

7-c-2：若计量有误，可单个选择，或者全选“未通过”，并填写审核意见，点击“保存”即可完成业主审核，点击“退回周期”将流程退回监理单位合约专监重新审核。

- 7-c-3：全部清单审核通过，即可查看该周期的计量报表。

## 8、（第八步）导出、打印报表，签字存档。

审批通过后，施工用户点击主目录“计量支付”，选择“报表输出”，选择所需要的报表打印、导出。打印后交予各部门签字，业主签字后，便可进行下周期的计量（业主提交后，则不可逆）。

- 变更计量支付

变更通知流程：变更的提出，施工单位/建设单位/监理单位/设计单位均可以提出变更；

变更申请流程：变更费用的申请，施工单位上报，监理单位审核，业主单位审批；

变更令流程：变更指示发出，建设单位/监理单位均可以发布变更令。

- 1、设置变更流程

1-a：变更的提出，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”，再选择“变更通知流程”，选择需要计量的合同并点击“添加”，在弹出对话框中输入“身份”并勾选该身份对应的账号，点击“确定”。

1-b：变更费用的流程，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”的“流程管理”，再选择“变更申请流程”，选择需要计量的合同并点击“添加”，在弹出对话框中输入“身份”并勾选该身份对应的账号，点击“确定”。

- 1-c：变更指令的发布，点击主目录“计量支付”下拉子目录“计量设置”的“流程管理”，再选择“变更令流程”，选择需要计量的合同并点击“添加”，在弹出对话框中输入“身份”并勾选该身份对应的账号，点击“确定”。

- 2、变更通知

2-a：登录施工单位/建设单位/监理单位账号，点击主目录“计量支付”下拉子目录“变更管理”，在C1区选择“变更通知”，点击“添加”完成相关信息录入后，点击“保存”后审核提交。

- 3、变更申请

3-a：登录施工单位账号，点击主目录“计量支付”下拉子目录“变更管理”，在C1区选择“变更申请”，点击“添加”完成相关信息录入后，点击“保存”即可。

3-b：变更费用设置，根据变更资料，在添加完成的变更费用条目上点击“清单”，选择“添加量增减”或“新增清单”，点击“检索”选择到变更涉及到的清单，设置变更增减量或者新增清单。

- 4、变更令

4-a：登录建设单位/监理单位账号，点击主目录“计量支付”下拉子目录“变更管理”，在C1区选择“变更令”，点击“添加”完成相关信息录入后，点击“保存”后审核提交。

- b：“变更令”添加完成后，点击“发布”，将该条变更指令发布到相应周期内，即可在周期内进行变更的计量支付。

注意：变更令只能针对未提交的周期发起变更，已经提交的周期不可逆，不能提起变更计量。

- 6、查看变更结果

点击主目录“清单计量”下拉子目录“变更管理”，在C1区选择变更令，在清单/报表栏中选择“报表”即可查看本周期的工程变更相关报表。

- 7、提交变更周期

与当前周期的清单计量一起提交，完成本周期的清单计量与变更令。提交周期后，过程不可逆，无法再进行变更令的任何操作。

- 总结

- 计支宝清单计量支付系统操作（房建适用）主要有八大步骤（包含变更），分别是：建项目、建合同、建用户、导清单、建周期、做计量、审批计量、导报表。如果您在使用中遇到任何问题，欢迎拨打我们的服务热线：400-965-0588。